SCIPILOT / DELIVERY UPDATE

SciPilot 近期开发进度与闭环报告

从可运行平台到可恢复、可审核、可评测的智能科研工作台

报告周期：2026 年 8 月 8 日 - 2026 年 8 月 9 日

代码范围：main 分支最近 7 个功能提交（148813d 之后至 ee4a4ac）

| 7 | 14,389 | 113/113 | 77% |
| --- | --- | --- | --- |
| 交付批次 | 新增代码行 | 后端测试 | 综合闭环度 |

核心结论 最近七个批次计划内工作已全部完成并推送至 GitHub；平台已从“多个独立功能入口”升级为具有统一项目主线、持久任务、版本审核、项目记忆、人工审批工作流、运行观测和离线评测能力的科研工作台。综合闭环度约 77%，仍未达到完全生产成熟。

# 执行摘要

统一项目主线已经形成：论文、会话、问题、实验路线、代码方案和结果分析可以归属于同一科研项目。

四类核心科研页面已摆脱主体 Mock，真实调用后端并沉淀结构化科研产物。

长耗时任务具备后台执行、状态恢复、失败重试与页面刷新后恢复能力。

科研产物具备版本、草稿、确认、废弃、恢复和并发冲突保护。

五阶段 Agent 工作流引入依赖、阻塞、人工启动、人工确认和失败重试。

AI 调用已记录延迟、状态、降级原因和检索数量；用户反馈进入人工审核，不自动用于训练。

固定离线评测集已落库，默认不会调用真实模型，也不会消耗模型额度。

## 进度口径

“批次完成度 100%”表示最近七个已批准批次均已实现、测试并迁移；“平台综合闭环度 77%”是基于功能、数据、执行、质量和生产保障的工程估算，不代表商业 SLA。

# 1. 总体工作进度与闭环评估

| 能力域 | 闭环度 | 状态 | 当前判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一项目与资产归属 | 88% | 已闭环 | 项目、论文、会话和科研产物形成统一归属；支持未归属资产手动加入。 |
| 真实科研产物生成 | 82% | 基本闭环 | 问题拆解、实验路线、代码复现方案和结果分析均走真实后端链路。 |
| 长任务执行与恢复 | 84% | 基本闭环 | 异步任务、进度、重试、幂等复用和刷新恢复已完成。 |
| 产物版本与人工审核 | 86% | 已闭环 | 支持版本历史、确认、废弃、恢复和并发冲突保护。 |
| 项目记忆 | 80% | 基本闭环 | 项目事实、决策、约束、偏好和摘要可沉淀并进入 Agent 上下文。 |
| 多 Agent 工作流 | 76% | 部分闭环 | 固定五阶段 DAG 与人工审批已完成；尚非自主规划和并行调度。 |
| 运行观测与用户反馈 | 79% | 基本闭环 | 记录运行元数据、延迟和降级；支持用户反馈和管理员审核。 |
| AI 质量评测 | 72% | 部分闭环 | 固定离线评测、指标和历史已完成；真实模型评测仍关闭。 |
| 知识库与 RAG | 65% | 部分闭环 | 检索、改写、融合重排和引用已具备；外部知识库稳定性暂缓处理。 |
| 生产运行保障 | 55% | 待加强 | 已有 CI、契约测试和权限基线；限流、告警、备份演练仍不足。 |

综合判断 平台综合闭环度约 77%。关键业务链路已经连通，当前主要差距从“功能不存在”转变为“质量、自动化、安全执行和生产运营仍需增强”。

## 1.1 旗舰科研闭环现状

| 阶段 | 业务动作 | 状态 | 闭环证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 创建科研项目 | 完成 | 统一项目、阶段、状态与资产归属 |
| 2 | 上传与解析论文 | 完成 | PDF 入库、后台解析、结构化精读与恢复 |
| 3 | 研究问题拆解 | 完成 | 真实 Agent 生成并保存问题树 |
| 4 | 实验路线规划 | 完成 | 消费已确认问题版本，生成实验路线 |
| 5 | 代码复现方案 | 完成 | 消费实验路线，形成仓库分析和复现步骤 |
| 6 | 结果分析 | 完成 | 上传真实数据文件并生成统计与解释 |
| 7 | 人工确认与沉淀 | 完成 | 版本审核、项目记忆和工作流解锁 |
| 8 | 质量评测与优化 | 部分完成 | 离线评测和反馈审核已完成，真实模型回归未开放 |

# 2. 最近七个批次完成的工作

| 批次 | 提交 | 主题 | 主要交付 |
| --- | --- | --- | --- |
| 批次 1 | bc7e182 | 真实闭环与可靠性基线 | CI、API 契约、真实科研接口、异步任务、项目基础和 RAG 质量基线 |
| 批次 2 | eb828e2 | 项目工作流端到端 | 跨页面项目上下文、上游产物关联、项目详情与阶段推进 |
| 批次 3 | 7c2c02b | Agent 可恢复执行 | 问题、路线、代码、结果四类长任务统一后台化与刷新恢复 |
| 批次 4 | 352b59e | 产物版本与项目记忆 | 版本历史、确认/废弃/恢复、项目长期记忆与来源追踪 |
| 批次 5 | b184458 | 人工审批 Agent 工作流 | 五阶段任务 DAG、依赖阻塞、人工启动、批准和失败重试 |
| 批次 6 | e9d6cd0 | AI 运行观测与反馈 | 运行元数据、延迟、降级、点赞/点踩、待审核反馈与最小权限 |
| 批次 7 | ee4a4ac | 质量评测与反馈审核 | 管理员审核、固定离线评测集、Recall@3/MRR、历史运行和真实模型硬拦截 |

## 2.1 数据库演进

本阶段重点完成 012-025 共 14 个迁移，形成统一项目、后台任务、产物版本、项目记忆、工作流、运行记录、用户反馈和质量评测数据层。

| 迁移范围 | 能力域 | 落地内容 |
| --- | --- | --- |
| 012-015 | 项目与执行 | research_projects、归属索引、核心 Agent 恢复、research_jobs |
| 016-019 | 版本与记忆 | 产物版本、版本索引、project_memories、最小权限 |
| 020-022 | Agent 工作流 | 任务与依赖、安全加固、最小权限 |
| 023-025 | AI 质量治理 | ai_runs、message_feedback、复合索引、评测集与评测历史 |

## 2.2 工程规模

最近七个提交涉及 65 个文件。

新增约 14,389 行，删除约 656 行。

远端 main 已推进至 ee4a4ac，本地与 GitHub 完全一致。

真实 .env、密钥、虚拟环境、node_modules、构建产物和日志均未进入仓库。

# 3. 已实现的核心功能

## 3.1 统一科研项目空间

用户可创建、更新、归档和恢复科研项目，第一版不执行高风险物理删除。

论文、会话和科研产物支持 project_id 归属；旧数据保留为未归属资产，可手动加入项目。

未选择项目时仍可独立使用现有功能；选择项目后自动关联上下文。

项目详情展示阶段、资产、工作流、项目记忆和最近活动。

## 3.2 真实科研产物链路

问题拆解、实验路线、代码复现和结果分析页面不再依赖 mockAPI 生成主体内容。

各阶段调用真实后端与对应专业 Agent，并将结构化结果保存为科研产物。

下游阶段读取上游已确认版本，避免把未审核草稿直接用于后续研究。

项目阶段只在成功产出后前进，并禁止阶段倒退。

## 3.3 长任务与故障恢复

论文上传、问题拆解、实验规划、代码分析和结果分析支持异步 job。

任务状态覆盖 pending、running、succeeded、failed、cancelled，并返回进度和安全错误信息。

等价活跃任务会复用，降低重复点击导致的重复执行和重复费用。

失败任务按瞬时/永久错误分类，支持有限重试；页面刷新后可恢复任务状态。

## 3.4 产物版本、审核与项目记忆

每个科研产物从 v1 草稿开始，支持保存新版本、确认、废弃和恢复。

使用版本组和父版本追踪演进，并通过冲突检查阻止旧页面覆盖新版本。

项目记忆支持事实、决策、约束、偏好、摘要和失败经验等类型。

已确认产物可生成来源明确的记忆，Agent 调用会读取项目有效记忆。

## 3.5 人工审批的多 Agent 工作流

固定五阶段工作流覆盖论文精读、问题拆解、实验规划、代码复现和结果分析。

任务依赖形成可视化 DAG；上游未确认时，下游保持 blocked。

任务只有在用户点击后进入执行，不会擅自消耗 Agent 额度。

任务失败后只重试当前节点，不重复运行已完成的上游节点。

## 3.6 AI 运行观测、反馈与质量评测

AI 调用记录 provider、model、状态、延迟、检索数量、降级模式和失败原因。

运行记录不复制保存用户问题正文或 Agent 回复正文，降低隐私扩散。

用户可对 Assistant 消息点赞/点踩并补充说明；反馈默认 pending。

管理员审核依据服务端 profiles.role，不信任前端状态或可编辑 metadata。

固定离线评测计算 Recall@3、MRR 和通过率；real-model 模式在访问数据库前即被拒绝。

# 4. 已修复的关键 Bug 与缺陷

| 问题 | 影响 | 解决方式 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 页面主体仍使用 Mock | 页面看似完成但结果并非真实 Agent 产物 | 四类科研页面统一接入真实后端与结构化产物保存 | 已修复已修复 |
| 科研资产彼此割裂 | 论文、会话和阶段结果无法形成项目主线 | 新增统一项目模型、归属接口和未归属资产策略 | 已修复已修复 |
| 页面刷新后任务丢失 | 长任务只能依赖当前浏览器内存 | 持久化 research_jobs，前端轮询并恢复活动任务 | 已修复已修复 |
| 重复点击产生重复任务 | 可能重复调用模型并重复计费 | 请求指纹与等价活跃任务复用，按钮 loading 禁止连点 | 已修复已修复 |
| 失败任务无可靠重试 | 瞬时网络问题直接终止，永久错误反复重试 | 错误分类、尝试次数上限和当前节点安全重试 | 已修复已修复 |
| 旧页面覆盖新产物 | 多人/多标签操作造成版本丢失 | 版本号、父版本和 409 并发冲突保护 | 已修复已修复 |
| Agent 跨阶段无依赖约束 | 用户可跳过上游确认直接进入下游 | 任务 DAG、blocked 状态和确认后逐级解锁 | 已修复已修复 |
| 核心 Agent 数据缺失 | Supabase agents 表缺项导致页面找不到 Agent | 014 迁移安全恢复五类核心 Agent | 已修复已修复 |
| AI 调用不可观测 | 无法判断慢、失败、降级或检索命中情况 | 新增 ai_runs 和消息运行摘要 | 已修复已修复 |
| 反馈可能自动污染训练 | 用户点踩未经审核直接进入优化流程存在风险 | 反馈 pending + 管理员 reviewed/rejected 审核机制 | 已修复已修复 |
| 真实模型评测可能误耗额度 | 自动回归可能触发外部模型费用 | 默认离线评测，real-model 服务端硬拦截 | 已修复已修复 |
| 复合外键缺少覆盖索引 | 工作流和 AI 观测表可能出现性能告警 | 022 与 024 补齐准确列顺序索引 | 已修复已修复 |
| 前端错误对象可能直接渲染 | 接口失败时可能触发 React 白屏 | 业务组件统一安全提取字符串错误信息 | 已修复已修复 |
| 通用接口契约漂移 | 前端路径或字段变化可能直到运行期才发现 | OpenAPI 与前端调用自动契约测试，CI 强制执行 | 已修复已修复 |

# 5. 测试、质量与安全证据

| 验证项 | 结果 | 覆盖说明 |
| --- | --- | --- |
| 后端完整测试 | 113/113 通过 | 认证、项目、会话、产物、任务、工作流、记忆、反馈、评测、RAG |
| 前端类型检查 | 通过 | TypeScript 无类型错误 |
| 前端 lint | 通过 | ESLint 零警告门禁 |
| 前端生产构建 | 通过 | Vite 构建成功；仅保留既有 charts 大包提示 |
| API 契约 | 通过 | 所有生产前端调用均能在 FastAPI OpenAPI 中找到 |
| Mock 检查 | 通过 | 生产页面不再 import mockAPI |
| 离线 RAG 质量 | 3/3 通过 | Recall@3 = 100%，MRR 达到既定下限 |
| Supabase 权限 | 通过 | 新增表 RLS 开启；浏览器角色无直接权限；service_role 最小授权 |
| 密钥扫描 | 通过 | 真实 .env 与平台密钥未进入 Git |
| Git 同步 | 通过 | 本地 main 与 origin/main 均指向 ee4a4ac |

## 5.1 安全策略落地

前端不保存 APP_ID、API Key、API Secret、assistant_id、service_role key 或外部接口地址。

所有专业 Agent 和微调模型均由 FastAPI 服务端选择配置并调用。

工作流、记忆、运行记录、反馈和评测表均采用最小权限，service_role 不具备不必要的删除或 TRUNCATE 权限。

管理员权限从数据库 profile 读取，即使用户篡改前端角色也只能看到 UI，服务端仍会返回 403。

当前未提升任何账号为管理员，符合已批准的保守策略 A。

环境说明 自动化测试中的 Supabase 域名解析提示来自本机测试环境预检；测试本身全部通过。该提示未被判定为代码回归，但正式演示前仍应再次确认本机 backend/.env 与网络解析。

# 6. 尚未完全闭环的问题

| 优先级 | 缺口 | 当前状态 | 最佳解决策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 管理员质量运营入口尚不可使用 | 当前无管理员账号；质量面板已实现但普通用户不可见 | 明确管理员账号后由数据库提升 role，并进行真实页面验收 |
| P0 | 外部知识库稳定性 | 星火知识库配置、远端仓库状态和额度仍依赖外部平台 | 按当前决定暂缓；恢复时先做配置与仓库健康检查 |
| P1 | 真实模型质量回归 | 只有固定离线检索评测，尚未比较真实模型版本 | 建立小规模黄金问题集；每次真实评测单独审批额度 |
| P1 | 代码复现仍是分析方案 | 可以读取和分析仓库，但没有隔离沙箱执行代码 | 引入只读拉取、容器沙箱、资源限制、日志和人工批准 |
| P1 | 复杂 PDF 理解 | 扫描件、双栏、图表、公式和表格识别仍有限 | 增加 OCR、版面分析和结构化文档解析 |
| P1 | 多 Agent 自主编排 | 当前是固定五阶段 DAG 和人工触发，不是自主 Planner | 增加结构化输入输出契约、动态任务规划和 Verifier |
| P1 | 反馈样本不足 | 反馈链路已完成，但真实用户反馈量尚少 | 先积累、人工审核、脱敏和分类，不自动训练 |
| P2 | 生产级运行保障 | 缺少完整限流、用户配额、告警、备份恢复演练和成本治理 | 按 API、用户、模型和文件资源建立配额与告警 |
| P2 | 前端包体优化 | charts 构建块超过 500 kB 警告 | 按页面动态加载图表模块并拆分 chunk |
| P2 | 团队协作 | 当前仍以个人项目为主，缺少成员、评论和分享权限 | 在项目模型之上增加成员角色与操作审计 |

## 6.1 当前闭环边界

已经做到 用户可以在同一项目中完成论文输入、真实 Agent 产物生成、后台任务恢复、版本审核、项目记忆、人工工作流和质量反馈。

尚未做到 平台还不能在安全沙箱中自动复现实验，也未建立真实模型版本回归、完整外部知识库 SLA 和生产级配额/告警体系。

# 7. 下一阶段建议

建议下一阶段不再横向增加孤立页面，而是围绕“质量运营、可信复现和生产稳定性”继续纵向加深。

| 阶段 | 主题 | 关键交付 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 A | 质量运营真实验收 | 指定管理员；审核真实反馈；运行一次离线评测；形成首个基线记录 | 短期 |
| 阶段 B | 代码复现安全执行 | 仓库只读拉取、依赖解析、容器沙箱、资源上限、执行日志和人工批准 | 中期 |
| 阶段 C | 真实模型回归 | 黄金问题集、盲评标准、版本对比、成本记录和显式额度审批 | 中期 |
| 阶段 D | 生产运行治理 | 限流、用户配额、模型配额、健康检查、告警、备份与恢复演练 | 中长期 |
| 阶段 E | 可信科研报告 | Evidence Graph、结论-证据-实验映射、可导出复现报告 | 中长期 |

## 7.1 推荐验收顺序

在不提升其他用户权限的前提下，明确一个管理员账号并完成质量面板验收。

积累一批经过人工审核的真实反馈，验证 reviewed/rejected 状态和审计记录。

继续保持真实模型评测关闭，先扩充固定离线用例并稳定质量门槛。

单独审批一次小额度真实模型对比，确认微调模型是否优于基线。

再进入代码沙箱和生产级配额治理，避免在缺少安全边界时扩大自动执行。

## 7.2 下一里程碑建议

建议里程碑 将“项目内五阶段研究任务均可恢复、可审核、可追溯”作为下一稳定版本基线；将“真实模型回归通过 + 安全代码执行 + 生产配额告警”作为高级工作台 1.0 的发布门槛。

# 附录 A：提交与迁移证据

| 提交 | 日期 | 主题 |
| --- | --- | --- |
| bc7e182 | 2026-08-08 | 真实工作流闭环与可靠性基线 |
| eb828e2 | 2026-08-08 | 项目研究工作流端到端 |
| 7c2c02b | 2026-08-08 | 科研 Agent 可恢复执行 |
| 352b59e | 2026-08-09 | 产物版本审核与项目记忆 |
| b184458 | 2026-08-09 | 人工审批 Agent 工作流 |
| e9d6cd0 | 2026-08-09 | AI 运行观测与消息反馈 |
| ee4a4ac | 2026-08-09 | AI 质量评测与反馈审核 |

| 迁移 | 主题 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 012 | research_projects | 统一科研项目 |
| 013 | project_owner_fk_indexes | 项目归属外键索引 |
| 014 | restore_core_agents | 恢复核心 Agent |
| 015 | research_jobs | 持久后台任务 |
| 016-017 | artifact versions | 产物版本与索引 |
| 018-019 | project memories | 项目记忆与最小权限 |
| 020-022 | agent workflows | 工作流、权限和安全加固 |
| 023-024 | AI observability | 运行记录、反馈与覆盖索引 |
| 025 | AI quality evaluation | 反馈审核、评测集和评测历史 |

# 附录 B：报告限制

闭环百分比是基于当前代码、迁移、自动化测试和已完成验收的工程评估，不是生产 SLA。

真实模型效果尚未执行本轮对比评测，因为已批准策略要求每次真实调用单独审批。

知识库外部服务稳定性按当前优先级暂缓，本报告不将其标记为完全闭环。

管理员质量面板已实现，但根据方案 A 尚未提升任何账号，因此管理员 UI 未做真实账号验收。

报告生成日期：2026 年 8 月 9 日