SCIPILOT

近期工作交接报告

科研智能工作台 · 产品能力、工程状态与接手路线

交接结论 当前 main 分支已经形成从项目、论文、问题、实验、代码到结果的核心科研主线，并具备持久任务、版本审核、证据追踪、受控执行和自动化质量门禁。下一阶段重点不再是补演示页面，而是完善生产部署、外部服务稳定性与更深层真实场景验收。

| 版本基线 | 当前状态 |
| --- | --- |
| 仓库 | https://github.com/telitor/SciPilot |
| 分支 | main |
| 最新提交 | c4d3d60 · feat: complete evidence-backed research workflows |
| 报告日期 | 2026-08-14（Asia/Shanghai） |
| 代码状态 | 本地与 GitHub main 已同步；生成本报告前工作区干净 |

适用对象  后续开发者、测试负责人、系统运维人员和产品负责人。

阅读顺序  先读第 1、2 节掌握全局，再按第 7 节完成本地启动，最后依据第 10 节安排下一阶段。

1. 一页交接摘要

| 领域 | 当前结论 | 接手提示 |
| --- | --- | --- |
| 产品主线 | 项目 → 论文 → 问题拆解 → 实验路线 → 代码复现 → 结果分析已串联 | 优先用完整项目场景验收，不再只测单页 |
| 智能能力 | 五类专业 Agent、微调模型、星火知识库均由后端统一接入 | 前端严禁保存任何平台密钥或 Agent 地址 |
| 数据闭环 | 消息、论文、科研产物、版本、任务、运行、反馈和项目记忆均可持久化 | 所有新增数据必须继续校验 user_id 与 project_id |
| 执行闭环 | 代码方案可在人工审批后进入 Docker 受控执行并采集结果文件 | 默认关闭；不要放宽命令、网络和资源策略 |
| 可信闭环 | 论文页级证据、知识图谱证据、RAG 引用校验和结果文件校验已具备 | 继续把“有回答”升级为“有证据的回答” |
| 工程质量 | 178 项后端测试、5 条浏览器测试、构建/Lint/类型检查、仓库门禁通过 | 提交前保持 CI 全绿 |

安全红线 backend/.env、Supabase Secret/Service Role Key、讯飞 API Key/API Secret、完整 WS_URL、LoRA 资源 ID 均只能留在后端运行环境，不得进入前端、文档正文、Issue 截图或 Git 历史。

2. 当前系统全景

2.1 核心技术栈

| 层级 | 主要技术 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | React 18、TypeScript、Vite、Zustand、ECharts、Playwright | 科研工作台界面、项目上下文、状态恢复、图表和交互验收 |
| 后端 | Python 3.11、FastAPI、Pydantic、后台任务 Worker | 鉴权、业务编排、Agent 路由、任务恢复、数据治理 |
| 数据 | Supabase Auth、PostgreSQL、Storage、RLS | 用户、项目、科研资产、私有文件和最小权限 |
| 智能 | 讯飞星辰 Agent、讯飞 MaaS 微调模型、星火 ChatDoc | 专业 Agent、通用科研对话、外部论文知识检索 |
| 执行 | Docker Desktop / python:3.11-slim | 人工批准后的限时、限资源、默认无网络实验运行 |
| 质量 | unittest、OpenAPI 契约、Playwright、GitHub Actions | 回归测试、接口一致性、敏感信息和迁移门禁 |

4. 功能成熟度与交接判断

| 模块 | 完成度 | 已具备 | 仍需完善 |
| --- | --- | --- | --- |
| 账号与权限 | 88% | 登录、注册、找回密码、管理员治理、归属校验 | 生产邮件投递、MFA、会话设备管理 |
| 科研项目工作台 | 88% | 项目、阶段、资产、记忆、Agent 工作流 | 跨项目复制、团队协作、项目导出 |
| 论文精读 | 90% | 私有上传、提取、报告、追问、恢复、知识同步 | OCR、复杂版面、图表公式理解 |
| 问题拆解 | 86% | 真实 Agent、持久任务、版本编辑与确认 | 多候选方案比较、证据覆盖评分 |
| 实验路线 | 84% | 真实 Agent、结构化路线、上下游约束 | 资源预算、依赖图和排程优化 |
| 代码复现 | 78% | 仓库分析、受控执行、运行证据 | 更多语言镜像、数据集挂载、GPU 调度 |
| 结果分析 | 86% | 私有结果文件、统计、Agent 解读、重复保护 | 多组显著性检验、可配置图表、报告导出 |
| 知识库 / RAG | 74% | ChatDoc 接入、检索、重排、引用与租户隔离 | 额度保障、离线索引备份、系统化检索评测 |
| 质量与交付 | 82% | CI、178 后端测试、5 E2E、依赖锁、质量门禁 | 部署流水线、监控告警接收端、备份恢复演练 |

口径说明 以上百分比是交接用工程成熟度判断，不是商业 SLA。它综合真实链路、持久化、异常处理、安全、测试和生产运维，不等同于页面完成比例。

5. 数据库与迁移状态

当前仓库共有 33 个 Supabase migration。最近新增并已在真实验收环境应用的迁移如下：

| 逻辑编号 | 迁移文件 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 029 | 20260812144240_sandboxed_experiment_execution.sql | 实验运行受控执行字段和状态基础 |
| 030 | 20260812152900_sandboxed_experiment_execution_fk_index.sql | 受控执行相关外键索引 |
| 031 | 20260813100058_knowledge_graph_evidence.sql | 知识图谱节点/边的论文证据字段 |
| 032 | 20260813113813_knowledge_graph_evidence_fk_indexes.sql | 知识图谱证据外键索引 |
| 033 | 20260813114107_paper_page_evidence_and_checksum_lookup.sql | 论文页级证据与校验和查询 |
| 034 | 20260813153000_experiment_result_files.sql | 实验结果文件表、私有 bucket、RLS 与最小权限 |

迁移纪律 不要修改已经应用的 migration。任何数据库变更必须新增 migration，并先检查表归属、RLS、授权、外键索引、回滚影响和旧数据兼容。

6. 配置责任边界

6.1 必需配置

| 能力 | 后端变量 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| Supabase | SUPABASE_URL、SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY、SUPABASE_SECRET_KEY | Supabase Project Settings → API |
| 密码重置 | PASSWORD_RESET_REDIRECT_URL | 本地为 http://localhost:5173/reset-password |
| 论文精读 Agent | XF_AGENT_APP_ID / API_KEY / API_SECRET / ASSISTANT_ID / WS_HOST / WS_PATH | 讯飞星辰应用控制台 |
| 问题拆解 Agent | PROBLEM_DECOMPOSITION_APP_ID / API_KEY / API_SECRET / WS_URL | 对应讯飞星辰应用 |
| 实验规划 Agent | PROJECT_PLANNING_APP_ID / API_KEY / API_SECRET / WS_URL | 对应讯飞星辰应用 |
| 代码复现 Agent | CODE_REPRODUCTION_APP_ID / API_KEY / API_SECRET / WS_URL | 对应讯飞星辰应用 |
| 结果分析 Agent | RESULT_INTERPRETATION_APP_ID / API_KEY / API_SECRET / WS_URL | 对应讯飞星辰应用 |
| 微调模型 | SCIPILOT_LLM_BASE_URL / API_KEY / MODEL_ID / RESOURCE_ID | 讯飞 MaaS 服务卡片 |
| 星火知识库 | XFYUN_KB_APP_ID / API_SECRET / REPO_ID / BASE_URL | ChatDoc 应用与论文仓库 |

6.2 前端边界

frontend/.env 只需要 VITE_API_BASE_URL；浏览器始终只调用 FastAPI。

不要把 Supabase、讯飞、MaaS、ChatDoc 或 Docker 的秘密配置写入任何 VITE_* 变量。

当前 API 基址约定为 http://localhost:8000/api/v1。

backend/.env 已被 .gitignore 忽略；backend/.env.example 只能保留占位符和说明。

7. 本地启动与验证

7.1 首次准备

- 安装 Python 3.11、Node.js 20+、npm；受控执行还需要 Docker Desktop。

- 在 backend 目录复制 .env.example 为 .env，并仅在本机填入真实值。

- 运行 powershell -ExecutionPolicy Bypass -File backend\scripts\setup_dev.ps1 创建独立后端环境。

- 进入 frontend 后执行 npm install。

- 执行 backend\scripts\verify_dev_environment.ps1 检查 Python、Node 和依赖。

7.2 启动命令

| 服务 | PowerShell 操作 | 访问地址 |
| --- | --- | --- |
| 后端 | cd D:\SciCopilot\SciCopilot\backend .\.venv-scipilot\Scripts\Activate.ps1 python -m uvicorn main:app --reload --host 127.0.0.1 --port 8000 | API: http://127.0.0.1:8000 Swagger: http://127.0.0.1:8000/docs |
| 前端 | cd D:\SciCopilot\SciCopilot\frontend npm.cmd run dev -- --host 127.0.0.1 --port 5173 | http://127.0.0.1:5173 |

7.3 提交前验证

后端：python -m unittest discover -s tests -v

前端：npm.cmd run type-check

前端：npm.cmd run lint

前端：npm.cmd run build

浏览器：npm.cmd run test:e2e

仓库门禁：python backend/scripts/repository_quality_gate.py

差异检查：git diff --check

8. 最近真实验收记录

| 验收项 | 结果 | 关键说明 |
| --- | --- | --- |
| 后端全量测试 | 178 / 178 通过 | 覆盖鉴权、项目、任务、版本、RAG、知识图谱、受控执行、结果文件等 |
| 浏览器自动化 | 5 / 5 通过 | 覆盖公开页面、匿名保护、项目选择和异步问题拆解 |
| 前端质量 | 通过 | TypeScript、ESLint、生产构建均成功 |
| 仓库门禁 | 通过 | 297 个仓库文件、33 个迁移通过检查 |
| 受控 Docker | 通过 | 无网络、1 CPU、128MB 条件下生成 4 行虚构指标 |
| 结果分析 Agent | 通过 | 约 27 秒完成；正确指出 n=4 限制，未作无依据显著性推断 |
| 私有结果文件 | 通过 | 文件、校验和、运行和结果产物关联成功，重复分析被阻止 |

测试数据说明 真实闭环验收使用虚构 PDF、虚构实验指标和受控测试账号，不应将这些数据解释为真实科研结论。

9. 已知问题与风险

| 级别 | 问题 | 影响 | 建议处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 生产部署尚无标准化容器编排、反向代理和发布流水线 | 换机器或上线时仍依赖人工配置 | 补 Docker Compose/部署清单、环境校验、健康检查和回滚流程 |
| P0 | 外部 Agent、MaaS、ChatDoc 依赖额度和网络 | 请求可能超时或降级，影响主链路体验 | 建立额度监控、熔断、重试预算、告警接收和离线降级 |
| P1 | PDF 仍以数字文本提取为主 | 扫描版、复杂双栏、表格、公式理解有限 | 引入 OCR 与 Layout Parser，并保存页级版面坐标 |
| P1 | Docker 执行语言和数据挂载能力有限 | 复杂复现实验、GPU 任务尚不能稳定支持 | 增加镜像白名单、数据集挂载、GPU 队列和磁盘配额 |
| P1 | E2E 仍以受控网络响应为主 | 不能替代真实 Supabase 和外部平台的周期性验收 | 增加独立测试项目和低额度夜间冒烟，不在每次 CI 调外部模型 |
| P1 | 前端图表 chunk 超过 1MB | 弱网首屏和结果页加载成本较高 | 按页面懒加载 ECharts，细分图表依赖 |
| P2 | 旧成熟度文档部分内容已过时 | 新成员可能读取到历史结论 | 更新 docs 中旧报告，明确报告日期和废止状态 |
| P2 | Supabase 平台仍有若干历史安全/索引告警 | 长期可能带来权限或性能债务 | 逐条复核 SECURITY DEFINER、评测表策略和缺失/重复索引 |

10. 建议的下一阶段

10.1 第一周：先把运行基线接稳

- 在新机器按第 7 节完成环境重建，确保不依赖旧虚拟环境路径。

- 核对 Supabase migration 历史与远端表结构，禁止重跑或改写已应用迁移。

- 逐一验证五个 Agent、MaaS 和 ChatDoc 的真实配置状态、额度和错误返回。

- 使用一个新项目完成最小完整链路：论文 → 问题 → 路线 → 代码 → 运行 → 结果。

- 确认 GitHub Actions 三个任务全部通过，并记录失败时的责任人和处理路径。

10.2 后续优先级

| 顺序 | 主题 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产部署闭环 | 可重复部署、配置预检、健康检查、日志、告警和回滚均有明确入口 |
| 2 | 外部智能服务可靠性 | 超时、重试、熔断、额度、降级和用户提示统一可观测 |
| 3 | 文档理解升级 | 扫描版、复杂版面、图表和公式能形成可靠页级证据 |
| 4 | 复现实验扩展 | 多镜像、数据集、GPU 和更完整资源治理通过安全评审 |
| 5 | 真实质量评测 | RAG 与 Agent 有固定数据集、版本对比、人工复核和成本趋势 |

11. 接手人首日清单

□ 确认仓库 main 当前至少包含提交 c4d3d60。

□ 确认 backend/.env 存在但没有被 Git 跟踪。

□ 运行环境诊断脚本并记录 Python、Node、Docker 版本。

□ 启动后端并打开 /docs，确认认证、项目、论文、任务和结果接口存在。

□ 启动前端并验证登录、项目选择和页面刷新后的状态恢复。

□ 运行 178 项后端测试、5 条 E2E、前端构建和仓库门禁。

□ 在不消耗外部额度的情况下先完成受控测试；真实 Agent 冒烟需得到负责人批准。

□ 不要提交真实密钥，不要修改已应用 migration，不要绕过 RLS 或服务端归属校验。

交接完成标准 接手人能够独立启动系统、解释主调用链、完成一次最小科研闭环、定位外部服务配置，并在不暴露密钥和不破坏数据库迁移历史的前提下继续开发。